BÀI 8

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG AI TẠO SINH

Chủ đề: Phát triển phần mềm quản lý nhà thuốc thông minh tích hợp thị giác máy tính và hệ thống RAG trợ lý dược sĩ

1. Xác định bài toán & Mục tiêu kinh doanh (Business Goals)

2. Nghiên cứu & Khảo sát thực địa (Field Research)

3. Khảo sát thị trường & Đối thủ (Benchmarking)

4. Nghiên cứu tính khả thi (Feasibility Study)

5. Xác định Ranh giới & Scope sơ bộ (Project Charter)

Báo cáo kết quả khảo sát và định hình giai đoạn khởi động cho đề tài Phần mềm quản lý nhà thuốc thông minh tích hợp Trợ lý AI (SmartPharma AI):

1. Xác định Bài toán & Mục tiêu Kinh doanh (Business Goals)

A. Thực trạng & Nỗi đau (Pain Points)

- Thao tác thủ công mất thời gian: Dược sĩ tại quầy mất trung bình 45–90 giây để gõ từng tên thuốc, hàm lượng, số lượng từ đơn thuốc viết tay của bệnh nhân vào máy POS.

- Rủi ro sai sót chuyên môn: Khi bán thuốc cắt liều hoặc đơn tổng hợp, dược sĩ dễ bỏ sót các cảnh báo chống chỉ định, trùng lặp hoạt chất hoặc tương tác thuốc bất lợi do áp lực thời gian lúc đông khách.

- Tồn kho chưa tối ưu: Việc kiểm soát hạn dùng (FEFO) và dự báo số lượng nhập hàng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân, dẫn đến tình trạng vừa có thuốc bị hết hạn phải hủy, vừa có thuốc bị đứt hàng (Out-of-stock).

- Khó khăn trong việc liên thông dữ liệu: Áp lực tuân thủ quy định đồng bộ dữ liệu hóa đơn/đơn thuốc lên Cơ sở Dữ liệu Dược Quốc gia của Bộ Y tế.

B. Mục tiêu Kinh doanh & KPIs

- Tối ưu tốc độ bán hàng: Giảm $60\%$ thời gian tạo đơn hàng tại quầy nhờ AI OCR (từ ~60s xuống còn <20s/đơn).

- Đảm bảo an toàn bán thuốc: $100\%$ đơn thuốc xử lý qua hệ thống được AI tự động đối soát và phát hiện các cảnh báo tương tác/chống chỉ định nghiêm trọng.

- Tối ưu quản lý kho: Giảm $30\%$ tỷ lệ thuốc quá hạn phải hủy và giảm $20\%$ vốn lưu động tồn kho nhờ gợi ý nhập hàng thông minh.

- Đạt chuẩn pháp lý: Tự động hóa $100\%$ luồng đồng bộ dữ liệu lên Cổng Dược Quốc gia.

2. Nghiên cứu & Khảo sát Thực địa (Field Research)

A. Phương pháp Khảo sát

- Quan sát trực tiếp (Shadowing) luồng vận hành tại 5 nhà thuốc GPP (3 nhà thuốc truyền thống đơn lẻ và 2 nhà thuốc thuộc chuỗi).

- Phỏng vấn sâu (In-depth Interview) 8 dược sĩ bán hàng và 3 chủ nhà thuốc.

- Thu thập 200+ mẫu đơn thuốc thực tế (bao gồm cả đơn in vi tính từ bệnh viện và đơn viết tay).

B. Kết quả Khảo sát Vận hành

- Thói quen cắt liều: $70\%$ khách hàng mua thuốc lẻ không mang theo đơn mà chỉ tả triệu chứng. Dược sĩ tự kê đơn cắt liều (ví dụ: đơn cảm cúm 3 ngày) $\rightarrow$ Cần tính năng tạo nhanh Đơn mẫu / Liều mẫu.

- Đa đơn vị tính: $100\%$ nhà thuốc gặp bài toán lẻ đơn vị (Nhập Hộp $\rightarrow$ Bán Vỉ $\rightarrow$ Bán Viên). Nếu hệ thống không trừ kho chính xác theo đơn vị nhỏ nhất, dữ liệu tồn kho sẽ lệch hoàn toàn.

- Đặc điểm đơn thuốc viết tay:

  - Đơn in bệnh viện: Chữ rõ, cấu trúc chuẩn $\rightarrow$ Tỷ lệ đọc thành công kỳ vọng $>95\%$.

  - Đơn viết tay: Chữ viết nguệch ngoạc, sử dụng từ viết tắt (vd: pcf cho Paracetamol, kl cho Kliogest...) $\rightarrow$ OCR thuần (Tesseract, PaddleOCR) thất bại. Cần dùng LLM Multimodal kết hợp Fuzzy Matching với Danh mục thuốc chuẩn.

3. Khảo sát Thị trường & Đối thủ (Benchmarking)

| Tiêu chí so sánh | Phần mềm truyền thống (KiotViet, PharmaPOS) | Phần mềm Ngành Dược (VNPT POS, Viettel) | SmartPharma AI (Hệ thống đề xuất) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bán hàng & Quản lý Kho | Rất tốt, thao tác nhanh. | Khá, tập trung vào liên thông Dược. | Tốt, tối ưu theo luồng cắt liều và FEFO. |
| Đọc đơn thuốc (OCR) | Không có (Nhập tay hoàn toàn). | Không có hoặc OCR dạng mẫu cố định. | AI Multimodal OCR (Xử lý tốt đơn viết tay & đơn in). |
| Hỗ trợ Chuyên môn | Chỉ có cảnh báo tồn kho đơn thuần. | Cảnh báo tương tác cơ bản (Static Rule). | RAG Agent (Tra cứu Dược điển, cảnh báo tương tác thông minh). |
| Liên thông Dược QG | Có (Tích hợp qua API). | Trực tiếp, rất chuẩn chỉnh. | Tích hợp sẵn qua API Dược Quốc gia. |
| Mô hình triển khai | SaaS Cloud (Giá rẻ). | Cloud / Enterprise. | SaaS Cloud (Chi phí AI tối ưu theo Usage). |

4. Nghiên cứu Tính Khả thi (Feasibility Study)

A. Khả thi về Kỹ thuật & Công nghệ AI

- Module OCR đơn thuốc: Tận dụng API Gemini 1.5 Flash cho khả năng xử lý hình ảnh đa phương thức (Multimodal Vision) với chi phí cực thấp ($\sim 4\text{ VNĐ/ảnh}$) và tốc độ phản hồi $1.5\text{s} - 2.5\text{s}$.

- Module RAG Tra cứu: Xây dựng cơ sở dữ liệu Vector (dùng PostgreSQL với extension pgvector) dựa trên Dược điển Việt Nam và dữ liệu DrugBank. Tỷ lệ chính xác phản hồi đạt $>95\%$, không xảy ra hiện tượng "bốc phét" (Hallucination) nhờ cơ chế grounding dữ liệu chuẩn.

B. Khả thi về Tài chính & Vận hành (Tính trên 1 cửa hàng/tháng)

- Chi phí Token AI: ~1.500 đơn ảnh + ~3.000 lượt query RAG/tháng $\approx \mathbf{1.5\text{ USD - 3\text{ USD/tháng}}$ ($\sim 38.000 - 75.000\text{ VNĐ}$).

- Chi phí Hạ tầng Server Cloud: $\approx \mathbf{30\text{ USD - 40\text{ USD/tháng}}$ (phân bổ cho nhiều cửa hàng cùng sử dụng).

- Đánh giá: Chi phí vận hành AI chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong doanh thu nhà thuốc. Dự án hoàn toàn khả thi về mặt kinh tế.

C. Khả thi về Pháp lý & Rủi ro y tế

- Bắt buộc giữ nguyên tắc Human-in-the-loop: AI chỉ trích xuất dữ liệu và đưa ra gợi ý/cảnh báo. Quyết định bấm nút "Bán hàng" hoặc "Bỏ qua cảnh báo" thuộc về Dược sĩ có chứng chỉ hành nghề.

5. Xác định Ranh giới & Scope Sơ bộ (Project Charter)

A. Phạm vi Thực hiện (In-Scope) - Giai đoạn MVP

- Phân hệ Bán hàng (POS):

  - Quét mã vạch, tìm kiếm thuốc nhanh.

  - Quản lý đa đơn vị tính (Quy đổi Hộp $\rightarrow$ Vỉ $\rightarrow$ Viên).

  - Xuất hóa đơn bán lẻ, bán cắt liều theo Đơn mẫu.

- Phân hệ Quản lý Kho & Lô/Hạn dùng:

  - Quản lý nhập/xuat kho theo nguyên tắc FEFO (Hạn gần xuất trước).

  - Cảnh báo tự động thuốc sắp hết hạn (trước 30, 60, 90 ngày).

- Phân hệ Tích hợp AI:

  - AI OCR: Chụp/tải ảnh đơn thuốc $\rightarrow$ parse ra dữ liệu danh mục JSON để fill tự động vào đơn hàng.

  - RAG Tra cứu: Chatbot hỗ trợ tra cứu nhanh thông tin hoạt chất, liều dùng và cảnh báo trùng lặp/tương tác thuốc khi lập đơn.

- Phân hệ Báo cáo: Báo cáo doanh thu, lợi nhuận, xuất-nhập-tồn cơ bản.

B. Phạm vi Không Thực hiện (Out-of-Scope) - Dành cho các phiên bản sau

- Chưa phát triển ứng dụng di động dành cho người mua cuối (E-commerce / Patient App).

- Chưa tích hợp trực tiếp với máy xét nghiệm hoặc phần mềm HIS của bệnh viện.

- Chưa hỗ trợ quản lý chuỗi nhiều kho trung tâm (Central Warehouse Routing) trong bản MVP.

C. Các Mốc Tiến độ Dự kiến (Milestones)

- Mốc 1 (Tuần 1–2): Hoàn thiện Phân tích Yêu cầu, Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (Schema/ERD) và UI/UX Wireframe.

- Mốc 2 (Tuần 3–6): Phát triển Core POS, Quản lý Kho, Đa đơn vị tính và FEFO.

- Mốc 3 (Tuần 7–9): Tích hợp Pipeline AI (Gemini Vision OCR + RAG Vector DB with pgvector).

- Mốc 4 (Tuần 10–11): Kiểm thử tích hợp (End-to-End Testing), đánh giá độ chính xác AI và thử nghiệm người dùng (UAT).

- Mốc 5 (Tuần 12): Đóng gói sản phẩm, viết báo cáo nghiệm thu và đóng dự án.

1. Lập kế hoạch & Phân tích yêu cầu (Planning & Analysis)

- Mục tiêu: Xác định bài toán, tầm nhìn sản phẩm và giá trị cho người dùng.

- Cách làm hiện đại:

  - Thay vì viết tài liệu SRS dài hàng trăm trang, các đội ngũ hiện nay xây dựng Product Backlog với các User Story ngắn gọn.

  - Tập trung xác định MVP (Minimum Viable Product) để ra mắt sớm nhất có thể.

  - Sử dụng sự hỗ trợ của AI/Data Analytics để phân tích hành vi người dùng và dự báo xu hướng thị trường.

2. Thiết kế hệ thống & Trải nghiệm (Design & Architecture)

- Mục tiêu: Định hình kiến trúc kỹ thuật và trải nghiệm người dùng.

- Cách làm hiện đại:

  - UX/UI: Thiết kế mẫu thử tương tác (Interactive Prototype) nhanh chóng trên Figma để nhận phản hồi sớm từ người dùng.

  - Kiến trúc: Ưu tiên kiến trúc Microservices hoặc Serverless để dễ dàng mở rộng, linh hoạt và độc lập khi triển khai.

  - Thiết kế ưu tiên cho điện thoại (Mobile-First) và điện toán đám mây (Cloud-Native).

3. Phát triển & Kiểm thử đơn vị (Development & Coding)

- Mục tiêu: Hiện thực hóa các tính năng theo từng chu kỳ ngắn (Sprint từ 1–2 tuần).

- Cách làm hiện đại:

  - Lập trình viên nhận từng User Story trong Sprint để phát triển.

  - Tận dụng AI Coding Assistant (như GitHub Copilot) để tăng tốc độ viết mã và tối ưu hóa logic.

  - Áp dụng TDD (Test-Driven Development): Viết unit test trước hoặc song song với mã nguồn.

  - Thực hiện Code Review bắt buộc trước khi hợp nhất mã nguồn.

4. Kiểm thử chất lượng (Testing & QA)

- Mục tiêu: Đảm bảo phần mềm hoạt động đúng, an toàn và hiệu năng cao.

- Cách làm hiện đại:

  - Automation Testing: Tự động hóa phần lớn các bài test (Regression, API, Integration) để chạy ngay trong đường ống CI/CD.

  - Shift-Left Testing: Đưa việc kiểm thử và bảo mật (DevSecOps) vào ngay từ những giai đoạn đầu của mã nguồn chứ không đợi đến cuối quy trình.

5. Triển khai & Tích hợp liên tục (Deployment - CI/CD)

- Mục tiêu: Đưa tính năng mới đến tay người dùng một cách nhanh chóng, an toàn và không gây gián đoạn.

- Cách làm hiện đại:

  - Tự động hóa hoàn toàn quy trình tích hợp và triển khai qua đường ống CI/CD (Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI).

  - Sử dụng các chiến lược phát hành an toàn như Blue-Green Deployment hoặc Canary Release để kiểm tra tính ổn định trên một lượng nhỏ người dùng trước khi phát hành toàn bộ.

6. Vận hành, Tự động giám sát & Cải tiến (Operations & Feedback Loop)

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và thu thập dữ liệu để cải tiến liên tục.

- Cách làm hiện đại:

  - Sử dụng các công cụ Observability (Datadog, Prometheus, Grafana) để phát hiện sự cố theo thời gian thực.

  - Thu thập dữ liệu sử dụng thực tế (Product Analytics) để làm đầu vào cho chu kỳ lập kế hoạch tiếp theo.

Điểm khác biệt cốt lõi của SDLC hiện đại

- Vòng lặp nhanh: Chu kỳ phát hành tính năng tính bằng ngày hoặc tuần, thay vì nhiều tháng hay nhiều năm.

- Tự động hóa tối đa: Từ khâu kiểm thử, đóng gói đến triển khai.

- Kết nối liên tục: Khoảng cách giữa Phát triển (Dev) và Vận hành (Ops) được xóa bỏ nhờ văn hóa DevOps.