| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN/DỰ ÁN

Lớp học phần: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo(K23.K1.ATTT K23A)

Học kỳ: 1  Năm học: 2026_2027

Học phần: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

| TT | Mã sinh viên | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Tên Đồ án/Dự án | Tên nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ấn định danh sách có: 0 sinh viên.

|  | Thái Nguyên, ngày.....tháng.....năm 2026 GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY Nguyễn Đình Dũng |
| --- | --- |

Các nhiệm vụ cơ bản đối với mỗi đầu mục công việc:

- Tổng quan về dự án

+ Phân tích bối cảnh ra đời và tính cấp thiết của dự án.

+ Xác định mục tiêu chiến lược và các mục tiêu cụ thể.

+ Xác lập phạm vi dự án (Scope) và các giới hạn liên quan.

+ Phân tích các bên liên quan (Stakeholders) và ma trận trách nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch dự án

+ Lựa chọn phương pháp luận quản trị phù hợp (Waterfall, Agile/Scrum hoặc Hybrid).

+ Xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS).

+ Ước lượng chi phí, xác định nguồn lực nhân sự và hạ tầng kỹ thuật.

+ Thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro dự phòng.

- Kiểm soát tiến độ dự án

+ Lập tiến độ chi tiết và theo dõi qua các công cụ như Gantt Chart hoặc Kanban Board.

+ Vận hành quy trình quản lý rủi ro, chi phí và tiến độ định kỳ.

+ Sử dụng các công cụ quản lý (Jira, Trello, MS Project) để tối ưu hóa phối hợp nhóm.

- Tổ chức triển khai

+ Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống.

+ Thi công, kiểm thử hệ thống (Unit Test, Integration Test, UAT).

+ Triển khai và bàn giao hệ thống.

+ Thiết lập quy trình vận hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai.

+ Xây dựng nội dung Demo sản phẩm (nếu có).

- Tổng kết dự án

+ Đối soát kết quả thực tế với các KPI và mục tiêu ban đầu.

+ Đánh giá mức độ thành công dựa trên các chỉ số hiệu suất.

+ Phân tích các bài học kinh nghiệm (Lessons Learned) trong quá trình quản trị.

+ Đề xuất các hướng cải tiến kỹ thuật hoặc mở rộng dự án trong tương lai.

Tên đề tài: Hệ thống AI Agent tự động sinh và kiểm thử tập Test Case cho đề thi môn Nhập môn Lập trình (AutoTestCase-Agent)

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

- Phân tích bối cảnh ra đời và tính cấp thiết của dự án:

  - Bối cảnh: Trong các môn học lập trình (như C/C++, Python, Java), giảng viên và trợ giảng tốn rất nhiều thời gian để ra đề và tự tay tạo bộ bộ dữ liệu kiểm thử (Test Cases bao gồm Input/Output) cho các bài tập/đề thi.

  - Tính cấp thiết: Việc tạo Test Case thủ công dễ sót các trường hợp biên (Edge Cases), sai sót về định dạng dữ liệu (Formatting), hoặc bộ Test Case không đủ bao phủ (Coverage). Việc ứng dụng AI Agent (kết hợp LLM) giúp tự động hóa quá trình sinh bộ Test Case đa dạng, kiểm thử ngược với đáp án mẫu và phát hiện lỗi sai trong đề bài ngay từ khâu ra đề.

- Xác định mục tiêu chiến lược và các mục tiêu cụ thể:

  - Mục tiêu chiến lược: Tự động hóa quy trình ra đề thi lập trình, nâng cao chất lượng bộ Test Case và đảm bảo tính công bằng, chuẩn xác trong chấm thi tự động (Online Judge).

  - Mục tiêu cụ thể:

    - Sinh bộ Test Case (gồm  20–50  test case/bài tập) bao phủ  100%  các trường hợp thông thường, trường hợp biên và trường hợp tải lớn.

    - Tỷ lệ Test Case hợp lệ (chạy khớp với đáp án mẫu và đúng định dạng đề bài) đạt  > 95% .

    - Rút ngắn thời gian tạo bộ Test Case cho một đề thi từ 2 tiếng xuống dưới  3  phút.

- Xác lập phạm vi dự án (Scope) và các giới hạn liên quan:

  - Phạm vi (In-Scope):

    - Phân hệ Phân tích Đề bài: AI Agent đọc và hiểu yêu cầu đề bài (file PDF/Word/Markdown) môn Nhập môn Lập trình.

    - Phân hệ Sinh & Kiểm thử Test Case: AI Agent tự lập kế hoạch (Planning), sinh Input, chạy qua Code đáp án mẫu (C/C++/Python) để lấy Output chuẩn và tự sửa lỗi nếu phát hiện điểm bất thường (Self-Correction).

    - Phân hệ Xuất dữ liệu: Đóng gói bộ Test Case theo định dạng chuẩn của các hệ thống chấm tự động (như CMS, DOMjudge, Codeforces format).

  - Giới hạn (Out-of-Scope):

    - Không phát triển hệ thống chấm thi trực tuyến (Online Judge) riêng (chỉ xuất file Zip/Test Case để nộp vào hệ thống có sẵn).

    - Không hỗ trợ sinh đề thi tự động từ đầu (chỉ tiếp nhận đề bài đã có từ giảng viên).

- Phân tích các bên liên quan (Stakeholders) và ma trận trách nhiệm:

  - Các bên liên quan: Trưởng bộ môn Lập trình, Giảng viên giảng dạy, Trợ giảng (TAs), Nhóm phát triển dự án (PM, AI Engineers, Devs), Sinh viên (người thụ hưởng đề thi chất lượng).

  - Ma trận trách nhiệm (RACI):

    - Project Manager (PM): Chịu trách nhiệm quản lý tiến độ, ngân sách và phân công công việc (Accountable).

    - AI Agent Engineers & Developers: Lập trình logic cho AI Agent, xây dựng bộ công cụ thi hành code (Code Interpreter) và phần mềm (Responsible).

    - Giảng viên & Trợ giảng: Cung cấp bộ đề mẫu, đáp án chuẩn, đánh giá chất lượng bộ Test Case do AI sinh ra (Consulted).

    - Trưởng bộ môn & Sinh viên: Nhận báo cáo nghiệm thu và sử dụng kết quả đề thi (Informed).

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Lựa chọn phương pháp luận quản trị:

  - Phương pháp: Agile/Scrum.

  - Lý do: Kỹ thuật xây dựng AI Agent và Prompt Engineering cho LLM cần thử nghiệm liên tục qua các vòng lặp (Iterative Process). Việc chạy theo từng Sprint 2 tuần giúp nhóm liên tục kiểm thử AI Agent trên các dạng bài tập lập trình thực tế (Mảng, Chuỗi, Cấu trúc rẽ nhánh, Vòng lặp).

- Xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS):

  - 1. Thu thập dữ liệu & Chuẩn hóa: Gom  50+  đề thi Nhập môn Lập trình mẫu kèm đáp án C/C++/Python.

  - 2. R&D AI Agent: Thiết kế luồng xử lý cho Agent (Planner, Generator, Executor, Validator Agent), viết Prompt và xây dựng môi trường Sandbox thực thi code an toàn.

  - 3. Lập trình Hệ thống (Core Software): Xây dựng giao diện web cho giảng viên tải đề bài, cấu hình số lượng Test Case và tải file kết quả.

  - 4. Tích hợp & Kiểm thử: Đấu nối AI Agent với Giao diện web, kiểm thử bảo mật Sandbox và độ phủ của Test Case.

  - 5. Triển khai & Đào tạo: Triển khai lên Cloud/Server khoa, hướng dẫn giảng viên và trợ giảng thao tác.

- Ước lượng chi phí, xác định nguồn lực nhân sự và hạ tầng kỹ thuật:

  - Nhân sự: 01 PM, 01 BA/Tech Lead, 02 AI/LLM Engineers, 01 Full-stack Dev, 01 Tester, 02 Trợ giảng cố vấn chuyên môn.

  - Hạ tầng kỹ thuật: Cloud Server hỗ trợ Docker Sandbox (để chạy an toàn code C/Python), API Key cho LLM (GPT-4o/Claude 3.5 Sonnet hoặc LLM Mã nguồn mở như Llama-3/DeepSeek-Coder).

  - Chi phí: Chi phí gọi API LLM, chi phí máy chủ Cloud, chi phí nhân sự.

- Thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro dự phòng:

  - Rủi ro 1: AI sinh ra dữ liệu Input bị tràn bộ nhớ hoặc lặp vô tận khi chạy code đáp án.  ->  Giải pháp: Cấu hình Timeout Limit (ví dụ: tối đa 2 giây/test) và Memory Limit trong môi trường Docker Sandbox.

  - Rủi ro 2: AI hiểu sai định dạng Input/Output đề bài yêu cầu.  ->  Giải pháp: Sử dụng kỹ thuật Few-Shot Prompting (đưa ví dụ mẫu định dạng rõ ràng trong Prompt) và bổ sung Agent kiểm tra định dạng (Format Verifier Agent).

III. KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

- Lập tiến độ chi tiết và theo dõi qua công cụ:

  - Gantt Chart: Quản lý lộ trình 4 tháng từ khâu R&D đến khi áp dụng cho kỳ thi thực tế.

  - Kanban Board: Theo dõi danh mục công việc theo các cột: Backlog, Agent Prompting, Code Sandbox, Testing, Done.

- Vận hành quy trình quản lý định kỳ:

  - Daily Stand-up (15 phút): Rà soát các bài tập lập trình bị AI Agent sinh lỗi hoặc thiếu case.

  - Sprint Review (Cuối 2 tuần): Cho giảng viên chạy thử nghiệm AI Agent trên bài tập mới và đánh giá độ phủ Test Case.

- Công cụ quản lý:

  - Jira: Quản lý các yêu cầu tính năng, bug của Agent.

  - LangSmith / LangChain: Giám sát các luồng suy luận (Reasoning trace) và chi phí token gọi API của AI Agent.

  - GitHub: Quản lý mã nguồn.

IV. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

- Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống:

  - Kiến trúc AI Agent đa vai trò (Multi-Agent Architecture):

    - Planner Agent: Phân tích đề bài, xác định các kịch bản test cần có (Ví dụ: Mảng rỗng, mảng 1 phần số, mảng số âm, mảng  10^5  phần tử).

    - Generator Agent: Dựa trên kịch bản, viết code script (Python) để tự động sinh ra hàng loạt file Input .in.

    - Executor Agent: Chạy code đáp án mẫu của giảng viên trong môi trường Docker cách ly với file .in để thu được file Output .out.

    - Validator Agent: Kiểm tra xem bộ Test Case .in/.out có đúng định dạng đề bài không và đối soát lại.

- Thi công, kiểm thử hệ thống:

  - Unit Test: Kiểm thử khả năng tạo Docker Sandbox cách ly, hàm đọc file PDF/Markdown đề bài.

  - Integration Test: Kiểm thử toàn bộ luồng tự động từ khi nhận file đề bài  ->  AI Agent lên kế hoạch  ->  Sinh test  ->  Chạy code  ->  Trả về file ZIP kết quả.

  - UAT: Trợ giảng dùng phần mềm tạo bộ Test Case cho 20 bài tập thực tế môn C/C++ Nhập môn Lập trình.

- Triển khai và bàn giao:

  - Triển khai phần mềm lên hệ thống máy chủ của bộ môn/trường.

  - Đóng gói bộ tài liệu Hướng dẫn ra đề và cấu hình cho Giảng viên.

- Thiết lập quy trình vận hành & bảo trì:

  - Lập kênh phản hồi lỗi cho Giảng viên khi gặp đề bài có cấu trúc dữ liệu phức tạp.

  - Cập nhật và tối ưu hóa các mẫu Prompt cho AI Agent khi có mô hình LLM mới ra đời.

- Xây dựng nội dung Demo sản phẩm:

  - Kịch bản Demo:

    - Giảng viên tải lên file đề bài: "Nhập vào mảng n số nguyên. In ra tổng các số nguyên tố trong mảng." kèm file đáp án solution.cpp.

    - AI Agent phân tích đề bài và hiển thị kế hoạch test:

      - Test 1-3: Mảng nhỏ, chứa các số nguyên tố thông thường (Chức năng cơ bản).

      - Test 4-6: Mảng không có số nguyên tố nào, mảng chứa số 0, 1, số âm (Trường hợp biên).

      - Test 7-9: Mảng  10^5  phần tử với các số cực lớn (Trường hợp tải lớn/Time Limit).

    - Hệ thống tự chạy code solution.cpp để xuất ra file kết quả .out.

    - Tải về file .zip sẵn sàng upload lên hệ thống chấm thi tự động.

V. TỔNG KẾT DỰ ÁN

- Đối soát kết quả thực tế với KPI ban đầu:

  - Độ phủ Test Case (Coverage): Bao phủ  100%  các trường hợp biên được giảng viên yêu cầu.

  - Tỷ lệ Test Case hợp lệ: Đạt 97.8% (Vượt mục tiêu 95%).

  - Thời gian sinh bộ test (20 test cases): Trung bình 1 phút 45 giây (Đạt mục tiêu  <3  phút).

- Đánh giá mức độ thành công:

  - Áp dụng thành công cho kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ môn Nhập môn Lập trình, giảm đáng kể khối lượng công việc cho đội ngũ Trợ giảng.

  - Không phát sinh sự cố Test Case bị sai làm ảnh hưởng đến kết quả chấm thi của sinh viên.

- Phân tích bài học kinh nghiệm (Lessons Learned):

  - Về AI Agent: Cần phải có khâu Self-Correction (Tự sửa lỗi): Nếu Executor Agent chạy code đáp án bị crash (lỗi), Agent phải tự điều chỉnh lại dữ liệu Input thay vì dừng toàn bộ chương trình.

  - Về An toàn (Security): Việc chạy code đáp án mẫu từ phía người dùng bắt buộc phải nằm trong môi trường Docker Container bị giới hạn tài nguyên để tránh mã độc hoặc ngốn tài nguyên máy chủ.

- Đề xuất cải tiến & Mở rộng:

  - Cải tiến: Bổ sung tính năng tự động tạo đề bài biến thể (Re-phrasing) dựa trên bài tập gốc để chống gian lận/chép bài.

  - Mở rộng: Mở rộng AI Agent cho các môn học nâng cao hơn như Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật, Lập trình Hướng đối tượng (OOP).

BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ & KHÁI NIỆM

| Thuật ngữ / Khái niệm | Giải thích ngắn gọn, dễ hiểu |
| --- | --- |
| AI Agent | Đại lý / Trợ lý AI có năng lực tự lập kế hoạch (Planning), sử dụng các công cụ (Tools) và tự đưa ra quyết định hành động nối tiếp nhau để hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp mà không cần con người chỉ dẫn từng bước. |
| LLM (Large Language Model) | Mô hình ngôn ngữ lớn — Công nghệ nền tảng giúp AI hiểu được đề bài bài tập lập trình và sinh ra mã nguồn script/dữ liệu test. |
| Test Case (Trường hợp kiểm thử) | Bộ dữ liệu gồm Input (Đầu vào) và Output (Đầu ra mong đợi) dùng để máy tính chấm xem chương trình của sinh viên viết đúng hay sai. |
| Edge Cases (Trường hợp biên) | Các tình huống dữ liệu đặc biệt hoặc cực đoan rất dễ gây lỗi chương trình nếu sinh viên không xử lý kỹ (ví dụ: mảng Rỗng, mảng có 1 phần tử, số âm, số 0, số cực lớn). |
| Code Interpreter / Executor | Công cụ cho phép AI Agent trực tiếp chạy thử các đoạn code (C/C++, Python) trong một môi trường thực thi để lấy kết quả thực tế. |
| Docker Sandbox | Môi trường ảo đóng gói cách ly an toàn dùng để chạy code. Nếu code của sinh viên hoặc giảng viên có lỗi vô tận hay mã độc thì cũng không làm sập máy chủ thật. |
| Online Judge (Hệ thống chấm thi tự động) | Các trang web chấm code tự động (như LeetCode, Codeforces, CMS). Sinh viên nộp bài code lên, hệ thống sẽ chạy bài code đó qua bộ Test Case để trả về kết quả ĐÚNG/SAI. |
| Self-Correction (Tự sửa lỗi) | Khả năng AI Agent tự phát hiện ra lỗi sai trong quá trình thực thi (ví dụ: chạy code bị lỗi) và tự điều chỉnh lại câu lệnh/dữ liệu của chính mình để làm lại cho đúng. |
| Few-Shot Prompting | Kỹ thuật mồi AI bằng cách đưa cho nó 1 vài ví dụ mẫu rõ ràng trong câu lệnh để AI học theo đúng định dạng mong muốn. |
| Multi-Agent Architecture | Kiến trúc đa Agent — Chia một bài toán lớn cho nhiều AI Agent nhỏ đảm nhận từng vai trò chuyên biệt (như Agent Lập kế hoạch, Agent Sinh dữ liệu, Agent Kiểm tra). |

Tên đề tài:  Hệ thống phần mềm quản trị tri thức doanh nghiệp tích hợp AI Trợ lý ảo tra cứu và hỏi đáp tự động (Enterprise Knowledge-AI)

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1. Phân tích bối cảnh ra đời và tính cấp thiết của dự án:

Bối cảnh: Doanh nghiệp lưu trữ hàng nghìn văn bản, quy trình, tài liệu kỹ thuật, chính sách nội bộ rải rác trên nhiều thư mục (Google Drive, OneDrive, File PDF, Word).

Tính cấp thiết: Nhân viên mất trung bình  20–30 %  thời gian làm việc mỗi ngày chỉ để tìm kiếm tài liệu hoặc chờ đợi các phòng ban khác trả lời thắc mắc. Việc tích hợp AI Hỏi đáp (RAG/LLM) giúp nhân viên tra cứu thông tin ngay lập tức theo cơ chế trò chuyện tự nhiên, tăng hiệu suất làm việc toàn công ty.

2. Xác định mục tiêu chiến lược và các mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu chiến lược: Số hóa và tập trung hóa kho tri thức doanh nghiệp; tự động hóa khâu hỗ trợ tra cứu nội bộ bằng AI.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng mô hình AI có khả năng đọc, hiểu tài liệu nội bộ và trả lời thắc mắc với độ chính xác thông tin  > 90 % .

Thời gian AI phản hồi câu hỏi tra cứu  < 3  giây.

Giảm  70 %  số lượng yêu cầu hỏi đáp thủ công gửi tới các phòng ban quản lý (Nhân sự, Pháp chế, IT Helpdesk) trong vòng 6 tháng vận hành.

3. Xác lập phạm vi dự án (Scope) và các giới hạn liên quan:

Phạm vi (In-Scope):

Phân hệ Quản lý Kho tri thức (Knowledge Management): Cho phép tải lên, phân loại, cấp quyền truy cập văn bản (PDF, Word, Excel, Markdown).

Phân hệ AI Chatbot/Search Engine: Trợ lý ảo thông minh tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search) và trả lời câu hỏi kèm trích dẫn nguồn văn bản.

Phân hệ Quản trị & Phân quyền: Phân quyền xem tài liệu theo cấp bậc/phòng ban (Ví dụ: Nhân viên không tra cứu được tài liệu tài chính bảo mật).

Giới hạn (Out-of-Scope):

Không phát triển tính năng AI tự động sáng tạo văn bản pháp lý mới mà không có sự kiểm duyệt của con người.

Không tích hợp AI phản hồi khách hàng bên ngoài (chỉ dùng nội bộ công ty).

4. Phân tích các bên liên quan (Stakeholders) và ma trận trách nhiệm:

Các bên liên quan: Ban Giám đốc, Giám đốc Công nghệ (CTO), Trưởng các Phòng ban (Đơn vị cung cấp tài liệu), Nhóm phát triển (PM, AI/Data Engineers, Devs), Nhân viên toàn công ty.

Ma trận trách nhiệm (RACI):

Project Manager (PM):  Chịu trách nhiệm chính về tiến độ, ngân sách và chất lượng dự án (  A  ccountable).

AI Engineers & Developers:  Lập trình phân hệ quản lý và huấn luyện/tích hợp mô hình AI Hỏi đáp (  R  esponsible).

Trưởng các Phòng ban:  Cung cấp, kiểm duyệt tài liệu chuẩn và đánh giá câu trả lời của AI (  C  onsulted).

Ban Giám đốc & Nhân viên:  Nhận thông báo tiến độ và sử dụng phần mềm (  I  nformed).

---

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN

1. Lựa chọn phương pháp luận quản trị:

Phương pháp:   Agile/Scrum  .

Lý do: Công nghệ AI LLM/RAG phát triển rất nhanh và cần thử nghiệm liên tục trên các bộ tài liệu thực tế. Phương pháp Agile chia dự án thành các Sprint 2 tuần giúp nhóm tinh chỉnh khả năng trả lời của AI dựa trên phản hồi thực tế của người dùng.

2. Xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS):

1. Chuẩn bị Dữ liệu & Khảo sát: Thu thập tài liệu quy trình, làm sạch văn bản, phân loại quyền truy cập.

2. Phát triển Mô hình AI (AI R&D): Xây dựng hệ thống Vector Database, tối ưu hóa kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) và thiết lập prompt cho LLM.

3. Lập trình Hệ thống Quản lý: Xây dựng phần mềm quản lý tài liệu (Backend/Frontend), giao diện khung Chatbot tra cứu, hệ thống phân quyền (RBAC).

4. Tích hợp & Kiểm thử: Đấu nối API AI với phần mềm, kiểm thử độ chính xác câu trả lời, kiểm thử bảo mật phân quyền tài liệu.

5. Triển khai & Đào tạo: Triển khai Private Cloud, hướng dẫn nhân viên đặt câu hỏi (Prompting) và nghiệm thu.

3. Ước lượng chi phí, xác định nguồn lực nhân sự và hạ tầng kỹ thuật:

Nhân sự: 01 PM, 01 BA, 02 AI/NLP Engineers, 02 Full-stack Devs, 01 UI/UX Designer, 01 Tester.

Hạ tầng kỹ thuật: Cloud GPU Server (để chạy mô hình embedding & LLM nội bộ hoặc kết nối API LLM an toàn), Vector Database (Milvus/Qdrant/Pinecone), CSDL PostgreSQL.

Chi phí: Chi phí hạ tầng Cloud/GPU, chi phí API LLM, chi phí nhân sự chuyên gia AI.

4. Thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro dự phòng:

Rủi ro 1: AI trả lời sai thông tin hoặc bị "ảo giác" (Hallucination).   ->  Giải pháp: Bắt buộc AI chỉ trả lời dựa trên ngữ cảnh tài liệu được cung cấp (Strict RAG) và luôn trích dẫn kèm đường dẫn/trang tài liệu gốc để người dùng đối soát.

Rủi ro 2: Lộ số liệu bảo mật (Nhân viên cấp thấp hỏi về lương thưởng của Lãnh đạo).   ->  Giải pháp: Tích hợp bộ lọc phân quyền tài liệu ngay tại bước tìm kiếm dữ liệu (Vector Search Level Permission).

---

III. KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

1. Lập tiến độ chi tiết và theo dõi qua công cụ:

Gantt Chart: Theo dõi tổng thể lộ trình 5 tháng (chi tiết theo từng cột mốc Milestone).

Kanban Board: Quản lý danh mục công việc daily với các trạng thái:  Backlog, In Progress, AI Evaluation, Bug Fixing, Done .

2. Vận hành quy trình quản lý định kỳ:

Daily Scrum (15 phút): Rà soát các ca lỗi AI trả lời sai hoặc lỗi giao diện tra cứu.

Sprint Review (Cuối mỗi 2 tuần): Demo khả năng hỏi đáp của AI trên bộ tài liệu mới cho các Trưởng phòng xem xét.

3. Công cụ quản lý:

Jira: Theo dõi Task, lỗi câu trả lời của AI (Data/AI Bugs).

LangSmith / Ragas: Công cụ chuyên dụng để theo dõi, đánh giá chất lượng câu trả lời và độ trễ của AI.

GitHub: Quản lý mã nguồn.

---

IV. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

1. Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống:

Thiết kế kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) kết hợp giữa CSDL Vector và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Đảm bảo tính đóng đóng bảo mật tuyệt đối cho dữ liệu doanh nghiệp (On-Premise hoặc Private Cloud).

2. Thi công, kiểm thử hệ thống:

Unit Test: Kiểm thử tính năng tải file, tách nhỏ văn bản (Chunking) và phân quyền tài liệu.

Integration Test: Kiểm thử luồng: Người dùng gõ câu hỏi  ->  Hệ thống tìm đúng đoạn văn bản liên quan  ->  AI tổng hợp câu trả lời kèm link trích dẫn nguồn.

UAT: Cho 30 nhân viên thuộc các phòng ban dùng thử tra cứu quy trình thực tế và chấm điểm chất lượng câu trả lời.

3. Triển khai và bàn giao:

Đóng gói phần mềm dạng Docker Containers và deploy lên máy chủ riêng của công ty.

Đưa toàn bộ tài liệu chính thức của công ty vào CSDL AI.

4. Thiết lập quy trình vận hành & bảo trì:

Lập quy trình cập nhật tài liệu: Khi có văn bản/quy trình mới ban hành, hệ thống tự động đọc và cập nhật tri thức cho AI trong vòng 5 phút.

Tính năng Feedback: Nút "Đúng/Sai" ( \thumbsup/\thumbsdown ) dưới mỗi câu trả lời của AI để đội kỹ thuật liên tục cải tiến.

5. Xây dựng nội dung Demo sản phẩm:

Kịch bản Demo: Nhân viên gõ  "Quy trình đăng ký nghỉ phép thai sản và mức phụ cấp gồm những gì?"   ->  AI trả lời ngắn gọn các bước thực hiện, tính toán con số theo chính sách  ->  Kèm link trích dẫn đến đúng trang 5 của file `Quy_trinh_Nhan_su_2026.pdf`.

---

V. TỔNG KẾT DỰ ÁN

1. Đối soát kết quả thực tế với KPI ban đầu:

Độ chính xác thông tin:  Đạt 92.5% (Vượt mục tiêu 90%).

Thời gian phản hồi câu hỏi:  Trung bình 1.8 giây (Đạt mục tiêu  <3  giây).

Tỷ lệ giảm tải câu hỏi thủ công cho HR/IT:  Giảm 75% (Vượt mục tiêu 70%).

2. Đánh giá mức độ thành công:

Phần mềm đưa vào sử dụng chính thức toàn công ty, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian tra cứu của nhân viên.

Đảm bảo không xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu tài liệu bảo mật.

3. Phân tích bài học kinh nghiệm (Lessons Learned):

Kỹ thuật: Kỹ thuật chia nhỏ tài liệu (Text Chunking Strategy) quyết định rất lớn đến việc AI có tìm đúng đoạn thông tin chứa câu trả lời hay không.

Nghiệp vụ: Cần có sự cam kết của các Trưởng phòng trong việc dọn dẹp và cập nhật các văn bản hết hiệu lực để tránh AI đọc nhầm quy định cũ.

4. Đề xuất cải tiến & Mở rộng:

Cải tiến: Tích hợp AI hỗ trợ hỏi đáp qua giọng nói (Voice-to-Text) trên ứng dụng di động.

Mở rộng: Kết nối AI tra cứu với hệ thống dữ liệu số (ERP/CRM) để người dùng có thể hỏi các câu hỏi dạng số liệu thực tế như:  "Doanh thu khu vực miền Bắc tháng này là bao nhiêu?" .

BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ & KHÁI NIỆM

| Thuật ngữ / Khái niệm | Giải thích ngắn gọn, dễ hiểu |
| --- | --- |
| LLM (Large Language Model) | Mô hình ngôn ngữ lớn — Công nghệ AI tiên tiến (như GPT-4, Claude, Llama) có khả năng hiểu và tạo ra văn bản tự nhiên như con người. |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) | Kỹ thuật kết hợp giữa Tìm kiếm và Tạo văn bản — Giúp AI trả lời câu hỏi bằng cách tìm đúng tài liệu nội bộ trước, sau đó mới tổng hợp thành câu trả lời (giúp AI không trả lời xàm/sai thực tế). |
| Vector Database (CSDL Vector) | Loại cơ sở dữ liệu đặc biệt lưu trữ dữ liệu dưới dạng các dãy số (Vector), giúp máy tính tìm kiếm thông tin theo ý nghĩa/ngữ cảnh thay vì chỉ tìm theo từ khóa chính xác. |
| Semantic Search (Tìm kiếm ngữ nghĩa) | Khả năng tìm kiếm dựa trên ý nghĩa của câu hỏi. Ví dụ: Tìm "xin nghỉ làm" vẫn ra tài liệu "Quy chế nghỉ phép". |
| Hallucination (Ảo giác AI) | Hiện tượng AI tự nghĩ ra thông tin hoàn toàn sai sự thật nhưng trả lời với văn phong rất tự tin và thuyết phục. |
| Chunking | Quá trình cắt một file tài liệu dài (như file PDF 100 trang) thành từng đoạn văn nhỏ để AI dễ phân tích và lưu trữ. |
| Prompt / Prompting | Lời lệnh hoặc câu hỏi được thiết kế để yêu cầu AI thực hiện một nhiệm vụ cụ thể theo đúng định dạng mong muốn. |
| Prompt Engineering | Kỹ thuật đặt câu hỏi và thiết lập ngữ cảnh cho AI để nó đưa ra kết quả chính xác và tối ưu nhất. |
| Role-Based Access Control (RBAC) | Cơ chế phân quyền dựa trên vai trò — Đảm bảo nhân viên chỉ tra cứu được những tài liệu thuộc cấp bậc/phòng ban của mình. |
| Knowledge Management System (KMS) | Hệ thống phần mềm quản lý và lưu trữ tri thức, tài liệu quy trình của toàn bộ doanh nghiệp. |

BÀI PHÂN TÍCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tên đề tài: Hệ thống phần mềm quản lý chuỗi cung ứng và bán hàng đa kênh cho doanh nghiệp bán lẻ (OmniChannel-ERP)

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

- Phân tích bối cảnh ra đời và tính cấp thiết của dự án:

  - Bối cảnh: Doanh nghiệp bán lẻ mở rộng từ cửa hàng truyền thống sang các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada) và mạng xã hội (Facebook, TikTok Shop).

  - Tính cấp thiết: Việc quản lý thủ công riêng lẻ từng kênh dẫn đến tình trạng chênh lệch tồn kho, chậm trễ xử lý đơn hàng, sót đơn và khó thống kê doanh thu thực tế. Xây dựng hệ thống quản lý tập trung là giải pháp cấp thiết để tự động hóa quy trình kinh doanh.

- Xác định mục tiêu chiến lược và các mục tiêu cụ thể:

  - Mục tiêu chiến lược: Chuyển đổi số toàn diện quy trình bán hàng và quản lý kho, tối ưu hóa chi phí vận hành và tăng trải nghiệm khách hàng.

  - Mục tiêu cụ thể:

    - Đồng bộ dữ liệu tồn kho theo thời gian thực (Real-time) giữa tất cả các kênh trong < 2 giây.

    - Giảm 50 % thời gian xử lý và đóng gói một đơn hàng.

    - Hỗ trợ xử lý đồng thời 10.000 đơn hàng/ngày trong các đợt đợt khuyến mãi lớn (Flash Sale).

- Xác lập phạm vi dự án (Scope) và các giới hạn liên quan:

  - Phạm vi (In-Scope):

    - Phát triển các phân hệ: Quản lý kho (WMS), Quản lý đơn hàng (OMS), Quản lý khách hàng (CRM) và Báo cáo tài chính/doanh thu.

    - Kết nối API tự động với 3 sàn TMĐT lớn và 2 đơn vị vận chuyển (Giao Hàng Nhanh, Viettel Post).

    - Xây dựng phiên bản Web (cho quản lý) và Mobile App (cho nhân viên kho/bán hàng).

  - Giới hạn (Out-of-Scope):

    - Không tự xây dựng hệ thống thanh toán riêng (chỉ tích hợp cổng thanh toán có sẵn như VNPay, Momo).

    - Không phát triển phân hệ quản lý nhân sự/tính lương (HRM).

- Phân tích các bên liên quan (Stakeholders) và ma trận trách nhiệm:

  - Các bên liên quan: Ban Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc Dự án, Đội ngũ Lập trình (Dev Team), Bộ phận Kho & Bán hàng (Người dùng cuối).

  - Ma trận trách nhiệm (RACI):

    - Project Manager (PM): Chịu trách nhiệm toàn bộ tiến độ, ngân sách (Accountable).

    - Business Analyst (BA) & Developers: Phân tích yêu cầu và trực tiếp lập trình (Responsible).

    - Trưởng bộ phận Bán hàng & Kho: Cung cấp quy trình nghiệp vụ và góp ý giao diện (Consulted).

    - Ban Giám đốc: Nhận báo cáo tiến độ định kỳ (Informed).

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Lựa chọn phương pháp luận quản trị:

  - Phương pháp: Agile/Scrum.

  - Lý do: Nhu cầu quản lý bán hàng thường thay đổi nhanh theo thị trường. Agile cho phép bàn giao từng phân hệ chạy được (ví dụ: xong phân hệ Kho trước, rồi đến Đơn hàng) để người dùng góp ý cải tiến ngay.

- Xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS):

  - 1. Khảo sát & Phân tích: Khảo sát quy trình nghiệp vụ, chốt tài liệu Yêu cầu phần mềm (SRS).

  - 2. Thiết kế: Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design), Thiết kế giao diện (UI/UX).

  - 3. Lập trình (Development): Lập trình Backend (Logic, API), Frontend (Web App), Mobile App.

  - 4. Tích hợp: Đấu nối API với sàn TMĐT và Đơn vị vận chuyển.

  - 5. Kiểm thử & Chuyển giao: Kiểm thử tải, UAT với nhân viên kho, Đào tạo & Bàn giao.

- Ước lượng chi phí, xác định nguồn lực nhân sự và hạ tầng kỹ thuật:

  - Nhân sự: 01 PM, 01 BA, 01 Tech Lead, 02 Backend Dev, 02 Frontend/Mobile Dev, 02 Tester.

  - Hạ tầng kỹ thuật: Máy chủ Cloud (AWS/Google Cloud), hệ quản trị CSDL PostgreSQL, dịch vụ lưu trữ hình ảnh (Amazon S3).

  - Chi phí: Chi phí nhân sự, chi phí hạ tầng Cloud, chi phí bản quyền công cụ hỗ trợ phát triển.

- Thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro dự phòng:

  - Rủi ro 1: Thay đổi API từ phía sàn TMĐT. -> Giải pháp: Thiết kế hệ thống theo dạng Module linh hoạt (Microservices) để dễ cập nhật riêng lẻ mà không sập toàn hệ thống.

  - Rủi ro 2: Nhân viên kho không quen dùng phần mềm mới. -> Giải pháp: Thiết kế UI/UX đơn giản, tối ưu thao tác quét mã vạch (Barcode/QR code) và tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp.

III. KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

- Lập tiến độ chi tiết và theo dõi qua công cụ:

  - Gantt Chart: Theo dõi lộ trình chung 5 tháng từ lúc khảo sát đến bàn giao.

  - Kanban Board: Theo dõi thẻ công việc theo các cột: Backlog, Ready for Dev, In Progress, Code Review, Testing, Done.

- Vận hành quy trình quản lý định kỳ:

  - Daily Stand-up (15 phút/ngày): Rà soát công việc daily của từng Dev.

  - Sprint Planning & Retro (Mỗi 2 tuần): Lên kế hoạch cho các tính năng mới của Sprint tiếp theo và rút kinh nghiệm từ Sprint cũ.

- Công cụ quản lý:

  - Jira: Quản lý Yêu cầu (User Stories), phân công Task và theo dõi lỗi (Bugs).

  - Figma: Thiết kế và chia sẻ giao diện UI/UX với người dùng để duyệt mẫu trước khi code.

  - GitHub/GitLab: Quản lý mã nguồn tập trung.

IV. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

- Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống:

  - Xây dựng tài liệu SRS (Software Requirement Specification).

  - Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram) và biểu đồ Use Case cho từng nghiệp vụ bán hàng/xuất kho.

- Thi công, kiểm thử hệ thống:

  - Unit Test: Kiểm thử tính đúng đắn của các thuật toán tính tiền, trừ tồn kho tự động.

  - Integration Test: Kiểm thử luồng: Khách mua hàng trên Shopee -> Đơn về phần mềm -> Tự động trừ tồn kho -> Tạo đơn giao hàng bên Viettel Post.

  - Performance / Load Test: Giả lập 5.000 người dùng truy cập cùng lúc để kiểm tra độ chịu tải của Server.

  - UAT: Cho nhân viên cửa hàng thực hiện thử nghiệm bán hàng thực tế.

- Triển khai và bàn giao:

  - Chuyển đổi dữ liệu cũ (Data Migration) từ file Excel/Phần mềm cũ sang hệ thống mới.

  - Deploy hệ thống lên môi trường Production.

  - Bàn giao tài liệu Hướng dẫn sử dụng và Tài liệu kỹ thuật API.

- Thiết lập quy trình vận hành & bảo trì:

  - Lập kênh Hỗ trợ (Helpdesk/Hotline) tiếp nhận sự cố.

  - Cam kết SLA (Service Level Agreement): Xử lý sự cố gián đoạn bán hàng trong vòng 2 giờ.

- Xây dựng nội dung Demo sản phẩm:

  - Kịch bản Demo: Tạo sản phẩm mới trên phần mềm -> Tự động đẩy lên Shopee -> Giả lập khách đặt hàng -> Phần mềm tự in đơn hàng và tạo mã vận đơn.

V. TỔNG KẾT DỰ ÁN

- Đối soát kết quả thực tế với KPI ban đầu:

  - Thời gian đồng bộ tồn kho: Đạt 1.2 giây (Đạt mục tiêu <2 giây).

  - Tốc độ xử lý đơn hàng: Tăng 60% (Vượt mục tiêu 50%).

  - Độ chịu tải: Hệ thống vận hành mượt mà khi giả lập 12.000 đơn hàng/ngày.

- Đánh giá mức độ thành công:

  - Hoàn thiện 100 % các phân hệ theo Cam kết phạm vi (Scope).

  - Dự án hoàn thành trễ 1 tuần so với kế hoạch ban đầu (chấp nhận được do bổ sung thêm tích hợp cổng thanh toán).

- Phân tích bài học kinh nghiệm (Lessons Learned):

  - Nghiệp vụ: Khâu làm sạch dữ liệu cũ (Data Cleaning) tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, cần chuẩn bị từ các Sprint đầu tiên.

  - Kỹ thuật: Việc viết API tích hợp với bên thứ ba (Sàn/Vận chuyển) cần có cơ chế lưu trữ đệm (Cache) và thử lại tự động (Retry) để tránh mất đơn khi mạng chập chờn.

- Đề xuất cải tiến & Mở rộng:

  - Cải tiến: Tích hợp AI để gợi ý lượng hàng cần nhập dựa trên lịch sử bán hàng theo mùa.

  - Mở rộng: Phát triển thêm phân hệ Bán hàng B2B (bán sỉ) và tích hợp hóa đơn điện tử tự động.

BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ & KHÁI NIỆM

| Thuật ngữ / Khái niệm | Giải thích ngắn gọn, dễ hiểu |
| --- | --- |
| OmniChannel | Bán hàng đa kênh tập trung — Mọi kênh bán hàng (Shopee, Web, Cửa hàng...) đều được quản lý chung tại một nơi. |
| ERP (Enterprise Resource Planning) | Hệ thống phần mềm quản trị tổng thể mọi nguồn lực của doanh nghiệp (kho, đơn hàng, tài chính...). |
| WMS / OMS / CRM | WMS: Phần mềm quản lý kho. OMS: Phần mềm quản lý đơn hàng. CRM: Phần mềm quản lý thông tin & chăm sóc khách hàng. |
| Real-time (Thời gian thực) | Xử lý và cập nhật dữ liệu ngay lập tức khi hành động xảy ra (ví dụ: Khách mua 1 cái áo trên Web, kho trên Shopee tự giảm đi 1 cái ngay lập tức). |
| Flash Sale | Sự kiện bán hàng giảm giá siêu tốc trong thời gian ngắn, tạo ra lượng truy cập và đặt hàng đột biến cùng lúc. |
| Microservices | Kiến trúc chia nhỏ phần mềm thành nhiều dịch vụ nhỏ chạy độc lập. Nếu phân hệ Đơn hàng bị lỗi thì phân hệ Kho vẫn chạy bình thường. |
| SRS (Software Requirement Specification) | Tài liệu mô tả chi tiết tất cả các chức năng và yêu cầu kỹ thuật mà phần mềm cần phải có. |
| Data Migration | Quá trình chuyển toàn bộ dữ liệu cũ (từ file Excel hoặc phần mềm cũ) sang định dạng của hệ thống mới mà không làm mất thông tin. |
| Deploy | Hành động đưa mã nguồn phần mềm lên máy chủ để người dùng thực tế có thể bắt đầu sử dụng. |
| SLA (Service Level Agreement) | Cam kết mức độ chất lượng dịch vụ (ví dụ: Cam kết sửa lỗi hệ thống trong vòng tối đa bao nhiêu tiếng). |
| Load Test (Kiểm thử chịu tải) | Thử nghiệm cho hàng nghìn người dùng ảo truy cập cùng lúc xem phần mềm có bị chậm hoặc sập hay không. |
| Barcode / QR Code | Mã vạch / Mã QR dùng để quét nhanh mã sản phẩm hoặc đơn hàng giúp nhân viên thao tác chính xác, tránh nhầm lẫn. |

BÀI PHÂN TÍCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tên đề tài: Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh X-quang phổi tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI-ChestXRay)

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

- Phân tích bối cảnh ra đời và tính cấp thiết của dự án:

  - Bối cảnh: Số lượng bệnh nhân khám các bệnh lý về hô hấp tăng cao, gây áp lực lớn lên đội ngũ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện tuyến cơ sở.

  - Tính cấp thiết: Việc đọc ảnh X-quang thủ công tốn thời gian và dễ dẫn đến sai sót do bác sĩ quá tải. Ứng dụng AI giúp phát minh công cụ hỗ trợ sàng lọc tự động, phát hiện sớm các tổn thương (như viêm phổi, u phổi, lao) với độ chính xác cao, giảm tải công việc cho y bác sĩ.

- Xác định mục tiêu chiến lược và các mục tiêu cụ thể:

  - Mục tiêu chiến lược: Đưa AI vào quy trình chẩn đoán y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tối ưu hóa thời gian khám chữa bệnh.

  - Mục tiêu cụ thể:

    - Đào tạo mô hình AI đạt độ chính xác (Accuracy) > 92% và độ nhạy (Recall) > 90% trên tập dữ liệu thử nghiệm.

    - Thời gian trả kết quả phân tích AI < 3 giây cho mỗi ảnh X-quang.

    - Triển khai thử nghiệm thành công tại 01 phòng khám/bệnh viện đối tác trong vòng 6 tháng.

- Xác lập phạm vi dự án (Scope) và các giới hạn liên quan:

  - Phạm vi (In-Scope):

    - Xây dựng mô hình Deep Learning chẩn đoán 4 nhóm bệnh lý phổi phổ biến qua ảnh X-quang.

    - Phát triển giao diện Web cho bác sĩ tải ảnh, xem kết quả phân tích và chỉnh sửa kết luận.

    - Kết nối thử nghiệm với hệ thống lưu trữ ảnh y tế (PACS) của bệnh viện qua chuẩn DICOM.

  - Giới hạn (Out-of-Scope):

    - Không chẩn đoán các hình ảnh y tế khác ngoài X-quang phổi (như CT, MRI, Ultrasound).

    - Sản phẩm đóng vai trò hỗ trợ quyết định, không thay thế hoàn toàn chữ ký chuyên môn của bác sĩ.

- Phân tích các bên liên quan (Stakeholders) và ma trận trách nhiệm:

  - Các bên liên quan: Giảng viên hướng dẫn, Nhóm phát triển dự án (Project Team), Đội ngũ Y bác sĩ (Người dùng cuối), Ban quản lý Bệnh viện.

  - Ma trận trách nhiệm (RACI):

    - Project Manager (Trưởng nhóm): Chịu trách nhiệm chính (Accountable) về tiến độ và kết quả dự án.

    - AI Engineer / Developer: Thực hiện (Responsible) huấn luyện mô hình, phát triển phần mềm.

    - Bác sĩ chuyên khoa: Cố vấn chuyên môn (Consulted) gán nhãn dữ liệu và đánh giá kết quả.

    - Giảng viên hướng dẫn: Nhận thông tin báo cáo (Informed) và định hướng kỹ thuật.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Lựa chọn phương pháp luận quản trị:

  - Phương pháp: Agile/Scrum kết hợp Hybrid.

  - Lý do: Công việc huấn luyện AI có độ biến động cao (cần thử nghiệm nhiều mô hình khác nhau), phương pháp Agile giúp nhóm chạy theo từng Sprint (2 tuần/Sprint) để liên tục cải tiến mô hình và điều chỉnh giao diện dựa trên phản hồi của bác sĩ.

- Xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS):

  - 1. Quản lý dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, họp Sprint.

  - 2. Dữ liệu & AI: Thu thập dữ liệu X-quang, làm sạch, gán nhãn, huấn luyện mô hình, tối ưu hyperparameter.

  - 3. Phát triển Phần mềm: Thiết kế Backend (API chẩn đoán), Frontend (Giao diện bác sĩ), Tích hợp chuẩn DICOM.

  - 4. Kiểm thử & Đánh giá: Kiểm thử phần mềm, đánh giá độ chính xác y khoa cùng bác sĩ.

  - 5. Triển khai & Triển lãm: Triển khai Cloud/Server bệnh viện, hoàn thiện tài liệu, chuẩn bị Demo.

- Ước lượng chi phí, xác định nguồn lực nhân sự và hạ tầng kỹ thuật:

  - Nhân sự: 01 Project Manager, 02 AI Engineers, 01 Full-stack Developer, 01 Tester, 01 Bác sĩ cố vấn chuyên môn.

  - Hạ tầng kỹ thuật: Server GPU Cloud (NVIDIA A100/RTX 4090) để huấn luyện AI; môi trường Docker/Kubernetes cho Backend API.

  - Chi phí ước tính: Chi phí thuê Cloud GPU, chi phí gán nhãn dữ liệu chuyên khoa, chi phí hạ tầng Server thử nghiệm.

- Thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro dự phòng:

  - Rủi ro 1: Dữ liệu thiếu hoặc gán nhãn sai. -> Giải pháp: Sử dụng các phương pháp Data Augmentation, Transfer Learning và nhờ bác sĩ đối soát độc lập.

  - Rủi ro 2: Mô hình bị overfitting. -> Giải pháp: Áp dụng Regularization, Cross-validation và bổ sung tập dữ liệu kiểm thử bên ngoài (External Validation).

  - Rủi ro 3: Bác sĩ khó sử dụng phần mềm. -> Giải pháp: Thiết kế giao diện tối giản, tổ chức 2 buổi tập huấn thao tác.

III. KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

- Lập tiến độ chi tiết và theo dõi qua các công cụ:

  - Sử dụng Gantt Chart để quản lý tổng thể các mốc mốc thời gian lớn (Milestones) theo tuần.

  - Sử dụng Kanban Board chia công việc thành các cột: To Do, In Progress, Code Review, Testing, Done.

- Vận hành quy trình quản lý rủi ro, chi phí và tiến độ định kỳ:

  - Daily Scrum (15 phút/ngày): Cập nhật công việc ngày hôm qua, kế hoạch hôm nay và các vướng mắc (blockers).

  - Sprint Review & Retrospective (Cuối mỗi Sprint 2 tuần): Đánh giá các mục tiêu đã hoàn thành, xem xét chi phí GPU sử dụng thực tế so với hạn mức và điều chỉnh rủi ro phát sinh.

- Sử dụng các công cụ quản lý để tối ưu hóa phối hợp nhóm:

  - Jira / Trello: Quản lý User Stories, Task, Bug tracking và Sprint backlog.

  - GitHub / GitLab: Quản lý mã nguồn, CI/CD pipeline tự động kiểm thử code.

  - Slack / MS Teams: Kênh trao đổi nhanh và thông báo tự động từ Jira/GitHub.

IV. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

- Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống:

  - Xác định yêu cầu phi chức năng (bảo mật dữ liệu bệnh nhân theo chuẩn HIPAA, thời gian phản hồi nhanh).

  - Thiết kế kiến trúc hệ thống: Client (ReactJS) \leftrightarrow RESTful API (FastAPI) \leftrightarrow AI Model Inference Server (PyTorch/TensorRT) \leftrightarrow Database (PostgreSQL & PACS).

- Thi công, kiểm thử hệ thống:

  - Unit Test: Kiểm thử từng hàm xử lý ảnh và API Endpoint độc lập.

  - Integration Test: Kiểm thử luồng dữ liệu từ khi bác sĩ tải ảnh lên đến khi mô hình AI trả về kết quả khoanh vùng tổn thương.

  - UAT (User Acceptance Testing): Cho bác sĩ trực tiếp thao tác trên dữ liệu thực tế và ghi nhận phản hồi về mức độ dễ dùng và độ tin cậy.

- Triển khai và bàn giao hệ thống:

  - Đóng gói ứng dụng dạng Docker Containers và triển khai lên môi trường thử nghiệm (Staging Environment).

  - Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt, tài liệu API và tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng.

- Thiết lập quy trình vận hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật:

  - Lập hệ thống ghi log tự động (Logging) và giám sát hiệu năng Server (Prometheus + Grafana).

  - Quy trình tiếp nhận sự cố: Hỗ trợ khắc phục lỗi kỹ thuật trong vòng 24 giờ kể từ khi người dùng báo sự cố.

- Xây dựng nội dung Demo sản phẩm:

  - Kịch bản Demo: Bác sĩ đăng nhập -> Tải lên ảnh X-quang chưa qua chẩn đoán -> Hệ thống hiển thị kết quả phân tích (heatmap khoanh vùng vị trí nghi ngờ tổn thương + xác suất bệnh) -> Bác sĩ xác nhận/chỉnh sửa và xuất file Báo cáo PDF.

V. TỔNG KẾT DỰ ÁN

- Đối soát kết quả thực tế với các KPI và mục tiêu ban đầu:

  - Độ chính xác AI: Đạt 93.5% (Vượt mục tiêu 92%).

  - Thời gian phản hồi: Trung bình 1.8 giây/ảnh (Đạt mục tiêu <3 giây).

  - Mức độ hài lòng của người dùng (Bác sĩ): Đạt 8.5/10.

- Đánh giá mức độ thành công dựa trên các chỉ số hiệu suất:

  - Dự án hoàn thành đúng thời hạn (On-time).

  - Chi phí sử dụng GPU nằm trong ngân sách cho phép (On-budget).

  - Sản phẩm hoạt động ổn định, không gặp sự cố nghiêm trọng về bảo mật hay mất mát dữ liệu.

- Phân tích các bài học kinh nghiệm (Lessons Learned) trong quá trình quản trị:

  - Kỹ thuật: Việc chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (tiền xử lý ảnh X-quang từ nhiều máy chụp khác nhau) đóng vai trò quyết định đến độ chính xác của AI.

  - Quản trị: Cần sự tham gia sớm của chuyên gia y tế (Domain Expert) ngay từ khâu gán nhãn dữ liệu để tránh việc phải huấn luyện lại mô hình nhiều lần gây lãng phí thời gian và chi phí.

- Đề xuất các hướng cải tiến kỹ thuật hoặc mở rộng dự án trong tương lai:

  - Cải tiến kỹ thuật: Tối ưu hóa mô hình AI bằng phương pháp Quantization để có thể chạy trực tiếp trên các máy tính cấu hình thông thường mà không cần GPU đắt tiền.

  - Mở rộng dự án: Phát triển thêm tính năng chẩn đoán ảnh CT-Scan phổi và tích hợp khả năng đọc, tự động tổng hợp bệnh án bằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM y tế).

Dưới đây là giải thích ngắn gọn, dễ hiểu cho toàn bộ các thuật ngữ và khái niệm xuất hiện trong bài phân tích quản lý dự án trên:

I. THUẬT NGỮ VỀ MỤC TIÊU & ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH (AI / METRICS)

- Accuracy (Độ chính xác): Tỷ lệ phần trăm giữa số lần mô hình đưa ra dự đoán đúng (cả đúng bệnh và đúng là không bệnh) trên tổng số lần dự đoán.

- Recall (Độ nhạy / Tỷ lệ phát hiện bệnh): Khả năng tìm ra tất cả các trường hợp thực sự có bệnh. Recall càng cao thì tỷ lệ bỏ sót người bệnh (âm tính giả) càng thấp.

- KPI (Key Performance Indicator - Chỉ số hiệu suất cốt lõi): Các mục tiêu bằng số cụ thể được đề ra từ đầu để đo lường mức độ thành công của dự án (ví dụ: độ chính xác > 92 % ).

II. THUẬT NGỮ VỀ Y TẾ & DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ

- PACS (Picture Archiving and Communication System): Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế (như X-quang, CT, MRI) trong các bệnh viện.

- DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine): Chuẩn quốc tế về lưu trữ, truyền tải và hiển thị hình ảnh y tế.

- Heatmap (Bản đồ nhiệt): Vùng màu hiển thị trên ảnh X-quang để chỉ ra khu vực mà AI đang tập trung phân tích hoặc nghi ngờ có tổn thương nhất.

- Data Augmentation (Tăng cường dữ liệu): Kỹ thuật làm phong phú tập dữ liệu huấn luyện bằng cách xoay, lật, cắt, hoặc thay đổi độ sáng của ảnh gốc.

- Transfer Learning (Học chuyển giao): Phương pháp tận dụng một mô hình AI đã được huấn luyện từ trước trên tập dữ liệu lớn để áp dụng sang một bài toán mới giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

- Overfitting (Hiện tượng học vẹt / Quá khớp): Hiện tượng mô hình AI nhận diện rất tốt trên tập dữ liệu đã dùng để huấn luyện, nhưng lại dự đoán sai khi gặp dữ liệu thực tế mới.

- Regularization / Cross-validation: Các phương pháp kỹ thuật trong Machine Learning giúp chống hiện tượng overfitting và đánh giá mô hình khách quan hơn.

- Quantization: Kỹ thuật nén và tối ưu hóa mô hình AI giúp mô hình nhẹ hơn, chạy nhanh hơn trên các thiết bị phần cứng thông thường (như laptop, PC).

III. THUẬT NGỮ VỀ PHẦN MỀM & KỸ THUẬT SYSTEM

- Backend / Frontend:

  - Frontend: Phần giao diện hiển thị cho người dùng thao tác (nút bấm, hình ảnh, khung tải lên).

  - Backend: Phần mã nguồn chạy ẩn bên dưới máy chủ để xử lý logic, truy vấn dữ liệu và kết nối với mô hình AI.

- API (Application Programming Interface): Cầu nối cho phép các phần mềm hoặc thành phần (như Frontend và AI Model) trao đổi dữ liệu với nhau.

- Docker Container: Công nghệ đóng gói phần mềm cùng toàn bộ môi trường chạy của nó vào một "hộp kín", giúp ứng dụng có thể chạy ổn định ở bất kỳ máy chủ nào.

- CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment): Quy trình tự động hóa việc kiểm tra, đóng gói và triển khai mã nguồn mới lên hệ thống mỗi khi lập trình viên cập nhật code.

IV. THUẬT NGỮ VỀ KIỂM THỬ (TESTING)

- Unit Test (Kiểm thử đơn vị): Kiểm tra độc lập từng hàm hoặc khối code nhỏ nhất xem có chạy đúng chức năng hay không.

- Integration Test (Kiểm thử tích hợp): Kiểm tra xem các thành phần khác nhau (như Frontend kết nối Backend, Backend gọi AI) khi ghép lại với nhau có hoạt động trơn tru không.

- UAT (User Acceptance Testing - Kiểm thử chấp nhận người dùng): Bước kiểm thử cuối cùng do chính người dùng thực tế (bác sĩ) thao tác để xác nhận xem phần mềm đã đáp ứng đúng nhu cầu chưa trước khi đưa vào dùng chính thức.

V. THUẬT NGỮ VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)

- Scope (Phạm vi dự án): Ranh giới quy định những công việc sẽ làm (In-Scope) và những công việc không làm (Out-of-Scope) trong dự án.

- Stakeholders (Các bên liên quan): Tất cả các cá nhân hoặc tổ chức có ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi kết quả của dự án (Giảng viên, nhóm làm dự án, bác sĩ, bệnh viện).

- Ma trận RACI: Bảng phân công vai trò trách nhiệm cho từng công việc:

  - R (Responsible): Người trực tiếp thực hiện công việc.

  - A (Accountable): Người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả.

  - C (Consulted): Người cung cấp ý kiến chuyên môn.

  - I (Informed): Người nhận thông báo cập nhật tiến độ.

- Agile / Scrum: Phương pháp quản trị dự án linh hoạt, chia dự án thành các chu kỳ ngắn gọi là Sprint (thường từ 1–2 tuần) để liên tục phát triển, đánh giá và sửa đổi kịp thời.

- Hybrid: Phương pháp quản trị kết hợp giữa mô hình truyền thống (Waterfall - làm theo tuần tự) và mô hình linh hoạt (Agile).

- WBS (Work Breakdown Structure - Cấu trúc phân rã công việc): Sơ đồ chia nhỏ toàn bộ dự án thành các đầu mục công việc từ lớn đến nhỏ để dễ quản lý.

- Gantt Chart: Biểu đồ thanh biểu diễn tiến độ dự án theo trục thời gian (khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc công việc).

- Kanban Board: Bảng trực quan hóa tiến độ công việc được chia thành các cột (Chưa làm, Đang làm, Đang kiểm thử, Hoàn thành).

- User Stories: Mô tả ngắn gọn về tính năng phần mềm dưới góc nhìn của người dùng cuối (ví dụ: "Là một bác sĩ, tôi muốn xem bản đồ nhiệt để biết AI phát hiện tổn thương ở đâu").

- Sprint Backlog: Danh sách các công việc cụ thể cần được hoàn thành trong một chu kỳ Sprint.

- Daily Scrum: Cuộc họp ngắn khoảng 15 phút mỗi ngày của nhóm để cập nhật công việc và giải quyết vướng mắc.

- Lessons Learned (Bài học kinh nghiệm): Việc nhìn nhận lại những điểm làm tốt và chưa tốt sau khi dự án kết thúc để đúc kết kinh nghiệm cho các dự án sau.